Администрация Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2022 года                                                                                             № 34

Об организации выполнения

противопаводковых мероприятий

С целью осуществления безотлагательных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций от разрушительного действия паводка в 2022 году  администрация Советского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

1. Обязанности вести наблюдение и постоянный контроль за состоянием ГТС

п. Советский  в период паводка возложить на заместителя главы  администрации сельсовета Сидоренко А.С.

2. Произвести открытие водосбросного лотка на период паводка и обеспечить сброс уровня воды до 01.04.2022 года.

4. Заместителю главы администрации Сидоренко А.С.  докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Большемурашкинского муниципального  района о состоянии ГТС и уровне воды в реке.

5. Директору МУП ЖКХ п. Советский Огурцову В.А. усилить контроль и проведение отборов качественной питьевой воды, информировать об необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной питьевой водой.

6.  Контроль за выполнением данного постановления и ответственность за обеспечение безопасности ГТС на период паводка возложить на Сидоренко А.С..

Глав администрации сельсовета                                    Н.В. Курагина

Ознакомлен:

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Советского сельсовета

от 16.03.2022 года № 34

Комплекс организационных мер

по безаварийному пропуску половодья на период 2022 года

| № пп | Наименование рекомендуемых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На основе имеющихся прогнозов выявить зоны возможного подтопления и повышения уровня воды. | Постоянно в период паводка | Сидоренко А.С. |
| 2 | Установить постоянный контроль и информировать районную противопаводковую комиссию о работе по защите объектов жизнеобеспечения поселения, жилых домов, коммуникаций. | Постоянно | Курагина Н.В., Огурцов В.А. |
| 3 | Уточнить перечень возможных участков берег обрушения, исходя из различных отметок повышения уровня паводковых вод в реках. | до 23.03.2022 г. | Сидоренко А.С. |
| 4 | Провести обследование технического состояния плотин, ГТС, наметить меры по устранению недостатков, составить акты обследования | до 23.03.2022 г. | Курагина Н.В., Сидоренко А.С. |
| 5 | Усилить контроль и проведение отборов качества питьевой воды, информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной питьевой водой (хлорирования) | Паводковый период 16.03.2022- г. | Огурцов В.А. |
| 6 | Опробование затворов и других механизмов гидротехнических сооружений с целью обеспечения их надежной работы во время пропуска воды | до 23.03.2022 г. | Сидоренко А.С. |