

Администрация Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 марта 2020 года № 14

**О проведении месячника по благоустройству**

**населенных пунктов Советского сельсовета**

В целях исполнения распоряжения Правительства Нижегородской области от 30.03.2009 № 564-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Нижегородской области», постановления администрации Большемурашкинского муниципального района от 13.03.2020 г**.** №94 **«**О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», в целях повышения уровня благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов Советского сельсовета, администрация Советского сельсовета **постановляет:**

1. Объявить месячник по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории населенных пунктов Советского сельсовета с 10 апреля по 14 мая 2020 года.
2. Каждую пятницу в период с 10 апреля по 14 мая текущего года объявить санитарным днем, производить уборку закрепленных территорий каждого учреждения и объекта, около жилых домов и хозяйственных сараев.
3. Утвердить комиссию по проверке выполнения мероприятий в составе:

- председатель комиссии - Курагина Наталья Валентиновна

- члены комиссии:

- заместитель главы Сидоренко А.С.,

-документовед Чугреева Т.Ю.

4. Утвердить наличие элементов благоустройства согласно приложению № 1к настоящему постановлению.

5. Утвердить План мероприятий месячника по благоустройству 2020 года

на территории Советского сельсовета согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление разместить на сайте администрации Советского сельсовета.

Глава администрации сельсовета Н.В. Курагина

Приложение № 1

**Фактическое наличии элементов благоустройства.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | По состоянию на 1 января текущего года | По состоянию на 1 января предыдущего года |
| 1 | Общая протяженность дорог - всего [<\*>](#P142) | км | 28,4 | 28,4 |
| 1.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 15,8 | 15,8 |
| 1.2 | из них с усовершенствованным покрытием | км | 15,8 | 15,8 |
| 1.3 | из [пункта 1](#P80) - протяженность дорог по сельским территориям | км | 28,4 | 28,4 |
| 1.4 | из [пункта 1](#P80) - протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 12,6 | 12,6 |
| 2 | Количество контейнерных площадок, в том числе: | ед. |  |  |
|  | оборудованных в соответствии [СанПиН 42-128-4690-88](consultantplus://offline/ref=4B6956585A215A3044BF611DEA50D6350C6DCDBC86663C3FC1AEC426CFVE11I) "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" | ед. |  |  |
| 3 | Количество урн | ед. | 5 | 5 |
| 4 | Количество парков | ед. |  |  |
| 5 | Количество детских площадок | ед. | 3 | 3 |
| 6 | Количество спортивных площадок | ед. | 9 | 9 |
| 7 | Количество памятников и мемориалов | ед. | 7 | 7 |

Приложение № 2

**План**

**мероприятий месячника по благоустройству 2020 года**

**на территории Советского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Место их проведения,  объемы | Сроки проведения | Исполнители | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Благоустройство** | | | | | |
| 1. | Ремонт элементов внешнего благоустройства |  | | | |
| 1.1. | Спортивные площадки: |  |  |  |  |
| 1.2. | Детские площадки:  - ремонт элементов  - покраска, обустройство клумб, песочниц, озеленение | п. Советский,  с. Малое Мурашкино | апрель | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| 2. | Озеленение |  | | | |
| 2.1. | Вырубка сухостоя и ликвидация аварийных деревьев | п. Советский | Март, апрель | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| 2.2. | Посадка деревьев и кустарников | п. Советский | май | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| 2.3. | Устройство газонов, цветников, клумб (очистка газонов от старой листвы, бытового мусора, посадка газонной травы) | п. Советский,  с. Рождествено | апрель, май | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| 4. | Ремонт, благоустройство памятных мест |  |  |  |  |
| **II. Ремонт участков автодорог и тротуаров в населенных пунктах** | | | | | |
| 1. | Ремонт участков автодорог в поселениях | п. Советский,  с. Рождествено,  с. Малое Мурашкино | июнь, июль | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| **III. Освещение в населенных пунктах** | | | | | |
| 1. | Замена светильников | Все населенные пункты Советского сельсовета | по мере необходимости | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| **IV. Ремонт водоисточников** | | | | | |
| 1. | Ремонт родников  (ограждение, покраска, обустройство санитарных зон) | с. Малое Мурашкино | июнь | Администрация Советского сельсовета | Сидоренко А.С. |
| **V. Благоустройство территорий возле:** | | | | | |
| 3. | Жилищный фонд МКД, частный жилой сектор:  - газоны, цветники  - деревья, кустарники  - спортивные и детские площадки  - гаражное хозяйство  - стоянки для а/м возле домов | п. Советский (напротив дома 21) | май ( в рамках реализации ППМИ благоустройство детской площадки) | Администрация Советского сельсовета | Курагина Н.В. |

Глава администрации Советского сельсовета Н.В. Курагина

Телефон: (883167)5 73 98